INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Campus São Paulo

> AVALIAÇÃO.EXE Documento Mestre do Projeto

TURMA  131 — Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas

DATA DA BANCA  18/11/2026

VERSÃO  1.6

São Paulo, 2026

# 1.  Identificação do Projeto

| NOME DO JOGO | Avaliação.exe (nome provisório) |
| --- | --- |
| GÊNERO | Puzzle / Problem Solving |
| ENGINE | Game Maker |
| FORMATO | 2D |
| INSTITUIÇÃO | IFSP — Campus São Paulo |
| CURSO | Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas |
| TURMA | 131 |
| DATA DA BANCA | 18/11/2026 |

## 1.1  Integrantes

| Integrante | Núcleo / Função |
| --- | --- |
| Kali Shanti Ramos Vital | Oráculo / Sentinela — Coordenação, Documentação, Testes |
| Breno Russo | Forja / Sentinela — Programação, Implementação, Testes |
| Arthur Guimarães Oliveira | Portal — Site e Apresentação Digital |
| Miguel Oliveira das Graças | Prisma — Identidade Visual e Interface |
| Luan Cordeiro Damasceno da Silva | Forja — Programação e Implementação |

## 1.2  Professores Orientadores e Disciplinas Integradas

| Professor(a) | Disciplina / Papel no Projeto |
| --- | --- |
| Ana Lúcia Grici Zacarin Mamede | Princípios de Desenvolvimento Web |
| Antonio Ferreira Viana | Informática e Ferramentas para Desenvolvimento |
| Claudete de Oliveira Alves | Professora responsável pelo projeto interdisciplinar |
| Claudia Miyuki Werhmuller | Lógica de Programação |
| Luk Cho Man | Arquitetura de Computadores e Rede |

# 2.  Descrição do Projeto

## 2.1  Proposta Geral

Avaliação.exe é um jogo 2D de puzzle desenvolvido em Game Maker por cinco estudantes do curso Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas do IFSP Campus São Paulo. A proposta central é resolver problemas e restaurar sistemas corrompidos em um ambiente escolar futurista, integrando conteúdo das disciplinas técnicas do curso em mecânicas de jogo.

O jogo não é um quiz simples. Cada fase representa uma avaliação digital corrompida, e o jogador deve agir ativamente para restaurá-la, resolvendo desafios contextualizados.

Cada fase busca representar uma situação prática inspirada em atividades reais das disciplinas técnicas, incentivando o raciocínio lógico e a resolução de problemas em vez da simples memorização de conteúdo.

## 2.2  Narrativa Principal

O jogo se passa em uma escola futurista. Uma sequência de acontecimentos absurdos — envolvendo professores, equipamentos e sistemas — corrompeu todas as avaliações digitais do semestre. O jogador assume o papel de alguém responsável por restaurar cada prova, fase por fase.

As fases possuem uma narrativa em comum que conecta os eventos, mas funcionam de forma independente entre si. A estética é sci-fi, cyber e escolar, com um tom levemente caótico e humor sutil, sem exageros.

## 2.3  Referências Visuais

As referências abaixo foram utilizadas como inspiração estética, não como modelo a ser copiado:

- Dan the Man

- Spacewar

- A Lenda do Herói

# 3.  Estrutura das Fases

O jogo conta com quatro fases, cada uma associada a uma disciplina técnica do curso. As fases são independentes, mas conectadas pela narrativa principal.

## Fase 1 — Arquitetura de Computadores e Redes

Situação narrativa  Os professores foram tomar café e as peças dos computadores ficaram misturadas.

Objetivo  Organizar corretamente os componentes de hardware e software.

Mecânica principal  Montagem de um computador utilizando componentes com diferentes níveis de eficiência.

Conteúdos abordados

- Hardware

- Software

- Periféricos

- TI Verde

## Fase 2 — Princípios de Desenvolvimento Web

Situação narrativa  Um ventilador espalhou as tags HTML pela sala.

Objetivo  Reorganizar a estrutura correta de uma página web.

Mecânica principal  Organização de tags HTML.

Conteúdos abordados

- HTML

- Estrutura de página

- Hierarquia de tags

## Fase 3 — Lógica de Programação

Situação narrativa  Um programa foi corrompido.

Objetivo  Identificar e corrigir erros simples no código.

Mecânica principal  Depuração e correção de código. Uma mensagem aparece gradualmente conforme os erros são corrigidos.

Conteúdos abordados

- Lógica básica

- Variáveis

- Condicionais

## Fase 4 — Informática e Ferramentas para Desenvolvimento

Situação narrativa  A entrega da prova virou um caos.

Objetivo  Organizar arquivos e recuperar a versão correta do documento.

Mecânica principal  Utilização simplificada de conceitos de versionamento. O jogador deve recuperar uma versão anterior correta para concluir a entrega.

Conteúdos abordados

- GitHub

- Versionamento

- Organização digital

# 4.  Organização da Equipe

A equipe está organizada em núcleos de trabalho, cada um com responsabilidades definidas:

| Núcleo | Responsável(is) | Funções |
| --- | --- | --- |
| Oráculo | Kali | Coordenação geral, integração dos núcleos, cronograma, documentação |
| Forja | Breno e Luan | Programação, implementação, sistemas do jogo |
| Prisma | Miguel | Identidade visual, interface, direção estética |
| Portal | Arthur | Site, apresentação digital, documentação web do projeto |
| Sentinela | Kali e Breno | Testes, revisão, controle de qualidade |

# 4.1 Metodologia de Trabalho

O projeto será desenvolvido de forma incremental, com reuniões periódicas para validação das decisões, atualização da documentação e distribuição de tarefas. Alterações importantes deverão ser discutidas coletivamente antes de serem incorporadas ao projeto.

# 5.  Decisões Tomadas pelo Grupo

As decisões abaixo já foram definidas coletivamente e não estão sujeitas a revisão sem consenso da equipe:

- A engine escolhida é Game Maker.

- O jogo será 2D.

- As fases serão independentes entre si.

- A proposta da prova corrompida foi escolhida como conceito principal.

- Reuniões ocorrerão a cada duas semanas.

- O GitHub será utilizado desde o início do projeto.

- Breno é responsável pela estrutura inicial do repositório no GitHub.

- Miguel ficará responsável pela pesquisa de referências visuais.

- Arthur ficará responsável pela estrutura inicial do site.

- Kali ficará responsável pelo documento mestre.

- Utilização de um robô como guia/tutorial.

- Menu principal antes da seleção das fases.

- Gameplay baseada em puzzles estáticos.

- Storyboard aprovado como marco do projeto e, posteriormente, concluído e entregue.

## 5.1  Registro da Reunião 01

Data  04/06/2026

Principais decisões

- Game Maker escolhido

- Jogo 2D

- Fases independentes

- GitHub desde o início

- Reuniões quinzenais

- Distribuição inicial dos núcleos

## 5.2  Registro da Reunião 02

Data  20/06/2026

Principais decisões

- gameplay será baseada em telas estáticas (sem exploração estilo RPG);

- o jogador acessará um menu inicial seguido de um tutorial;

- foi aprovado um personagem-guia (robô/computador);

- o tutorial será conduzido pelo robô;

- as quatro fases permanecerão independentes;

- estrutura inicial do storyboard aprovada;

- referências visuais apresentadas pelo núcleo Prisma;

- início do desenvolvimento do storyboard;

- divisão das tarefas para o slide de IFDS.

## 5.3  Registro da Reunião 03

Data  10/07/2026

Principais decisões

- andamento dos núcleos revisado;

- storyboard passou a incluir também o design dos puzzles e da interface;

- robô confirmado como guia no início do jogo, antes de cada fase e após erros do jogador;

- sistema de pontuação definido como boletim final, com carimbo/certificado de conclusão;

- fluxo geral do jogo mantido;

- mecânica da Fase 1 (Arquitetura de Computadores e Redes) refinada: montagem do computador considerando o nível de eficiência das peças;

- proposta de unificar fases rejeitada;

- próxima reunião marcada para 20/07/2026.

## 5.4  Registro da Reunião 04

Data  20/07/2026

Principais decisões

- storyboard aprovado como base para o desenvolvimento, podendo receber ajustes durante a implementação;

- fluxo geral do jogo considerado claro;

- seleção das fases mantida como hub central;

- robô mantido como elemento de orientação e tutorial, com presença também nas fases conforme necessidade;

- fase de ACRE: montagem do computador utilizando os componentes disponíveis, considerando um nível mínimo de eficiência;

- fase de Desenvolvimento Web: organização das tags HTML de acordo com suas funções e localizações;

- fase de Lógica: identificação e correção de erros em código;

- fase de IFDS: mecânica ainda necessita de definição;

- boletim final mantido como encerramento do jogo, reunindo os resultados das fases;

- nome definitivo do jogo ainda não foi definido.

## 5.5  Registro da Reunião 05

Data  17/08/2026

Principais decisões

- andamento dos núcleos revisado;

- avanço relatado na fase de IFDS;

- continuidade da história, sem problemas relatados;

- storyboard encerrado (entregue e confirmado por Miguel);

- avanço do site, com estrutura básica em HTML/CSS;

- proposta de navegação do site alterada de barra superior para página contínua (atualização de estrutura, não decisão definitiva de design);

- avanço da estrutura do projeto no Game Maker, com progresso no menu e nas transições entre telas;

- avanço nas mecânicas das fases, desenvolvidas uma a uma, sem bloqueios identificados;

- continuidade da produção dos sprites reforçada, com entrega prevista para o final de agosto de 2026;

- revisão do GDD apontada como necessária, para confirmar pequenos detalhes ainda em validação.

- .

## 5.6  Registro da Reunião 06

Data  23/08/2026

Principais decisões

- andamento dos núcleos revisado;

- Prisma relatou produção dos sprites e cenários em andamento, com previsão de conclusão dentro do prazo estabelecido;

- componentes visuais da fase de ACRE permaneciam como parte pendente da produção visual;

- fase de IFDS aproximadamente dois terços concluída, segundo atualização de Miguel;

- história considerada pronta, sem problemas relatados;

- Portal relatou avanço limitado durante a semana, com as imagens do site funcionando e demais partes ainda em desenvolvimento;

- proposta de navegação do site em página contínua mantida;

- Forja relatou menu e transições entre telas praticamente concluídos;

- integração das mecânicas com o projeto Game Maker ainda não havia sido iniciada;

- continuidade do desenvolvimento das fases e das mecânicas mantida como prioridade;

- prazo para a entrega dos cenários e sprites definido como 31/08/2026.

## 5.7  Registro da Reunião 07

Data  13/09/2026

Principais decisões

- a seleção tradicional de fases foi substituída por uma Main Room navegável, que funciona como ambiente central de acesso às fases;

- a Main Room possui inicialmente fundo branco, mantém a estética futurista geral do projeto e reúne áreas/fragmentos temáticos correspondentes às quatro disciplinas, distribuídos pelo ambiente;

- as quatro fases permanecem disponíveis desde o início e continuam independentes entre si — a Main Room não as unifica em uma única fase;

- a movimentação do jogador na Main Room será feita pelas teclas W, A, S, D, com velocidade fixa; não estão planejados dash, rolagem ou outros movimentos especiais;

- a câmera da Main Room já foi implementada por Breno;

- o acesso às fases ocorrerá por meio de objetos interativos do tipo gate, seguindo o fluxo: Main Room → movimentação do jogador → interação com um gate → transição → Room da fase correspondente → gameplay → resultado → retorno à Main Room;

- Breno citou Champion Island (Google) como referência para a experiência de navegar pelo ambiente e acessar atividades — trata-se de inspiração para a experiência de navegação, não de um modelo a ser copiado nem de referência de estética;

- Breno relatou que a estrutura do projeto no GameMaker está organizada, que o menu e as transições já estão prontos, que ainda faltam finalizar sequences e objetos-pai, e que a integração das mecânicas com a estrutura principal ainda não havia começado;

- Miguel deve dar continuidade aos assets das áreas temáticas da Main Room; os componentes visuais da fase de ACRE seguem pendentes;

- Luan informou que as mecânicas das fases estão próximas da conclusão, apontou ACRE e Desenvolvimento Web como as fases mais avançadas, e que ainda precisa enviar os arquivos das mecânicas para o projeto;

- Arthur não apresentou atualização completa do site durante a Reunião 07; a atualização do site permanece pendente;

- ainda não estão definidos: a posição exata das quatro áreas na Main Room, a composição visual final de cada área, detalhes adicionais da interação dos gates, a eventual alteração visual das áreas após a conclusão de uma fase, e a utilização definitiva de uma Room de carregamento;

- Breno mencionou uma Room de carregamento como possível adição futura, por razões de ambientação e eventual apoio ao tutorial, sem que isso tenha sido definido como requisito obrigatório;

- Miguel levantou a possibilidade de a Main Room ter “quatro cantos”, mas essa disposição não foi definida como decisão final — permanece registrado apenas que as áreas das quatro fases serão distribuídas pela Main Room.

Nota (20/09/2026): fora do âmbito de uma reunião formal, Breno informou avanço no desenvolvimento e enviou arquivos ZIP como evidência do trabalho realizado, indicando que parte da implementação depende da base visual dos sprites. Essa informação não constitui uma nova reunião e é registrada aqui apenas para atualizar o estado atual do projeto; não indica conclusão do desenvolvimento, da Main Room ou dos sprites.

# 6.  MVP — Versão Mínima Viável

A versão mínima viável (MVP) é o entregável obrigatório para a banca. Ela deve conter:

- Menu funcional

- Quatro fases jogáveis

- Sistema básico de pontuação

- Navegação entre telas

- Site funcional

- GitHub organizado

- Documentação mínima exigida pela banca

Funcionalidades além do MVP são desejáveis, mas não obrigatórias. O foco deve ser garantir a entrega completa do MVP até a data da banca.

## 6.1  Estado Atual do Projeto

| VERSÃO ATUAL | 0.5 — Implementação e prototipação inicial |
| --- | --- |
| FASE ATUAL | Storyboard encerrado. GitHub com estrutura organizada. A Implementação permanece em andamento em múltiplas frentes: produção e incorporação dos assets visuais, desenvolvimento do site em HTML/CSS, estrutura do projeto no Game Maker, menu e transições entre telas e desenvolvimento das mecânicas das fases. A fase de IFDS apresenta desenvolvimento aproximado de dois terços e a história foi considerada pronta. A integração das mecânicas com a estrutura do Game Maker permanecem em andamento. A partir da Reunião 07 (13/09/2026), a seleção tradicional de fases foi substituída, no design do projeto, por uma Main Room navegável com acesso às fases por meio de gates; a câmera da Main Room já foi implementada por Breno, que informou em 20/09/2026 que parte da implementação ainda depende da base visual dos sprites. |
| PRÓXIMO MARCO | Primeiro protótipo funcional |
| STATUS GERAL | Em andamento |

# 7.  Cronograma Geral

O cronograma será detalhado em documento separado conforme o andamento do projeto. As referências de tempo abaixo são orientativas.

| Etapa | Prazo Estimado | Entregável |
| --- | --- | --- |
| Planejamento inicial | Junho/2026 | Documento mestre, GDD, GitHub |
| Storyboard | 29/07/2026 | Storyboard completo |
| Produção Visual | 31/08/2026 | Cenários e sprites para utilização no jogo |
| Protótipo inicial | Agosto/2026 | Primeira fase funcional |
| Desenvolvimento | Setembro–Outubro/2026 | Quatro fases implementadas |
| Testes e revisão | Outubro–Novembro/2026 | Correções e ajustes |
| Entrega final | 18/11/2026 | Apresentação para a banca |

Nota: os prazos apresentados são estimativas iniciais e poderão ser ajustados conforme o andamento do projeto.

# 8.  Ferramentas e Tecnologias

| Ferramenta | Uso |
| --- | --- |
| Game Maker | Engine principal para desenvolvimento do jogo |
| GitHub | Versionamento e organização do projeto |
| Canva | Ferramentas de design e interface — Prisma (inclui referências de pixel art) |
| HTML / CSS | Tecnologias do site — Portal |

# 9.  Itens Pendentes

Os itens abaixo ainda não foram definidos e deverão ser discutidos nas próximas reuniões:

- Prazos intermediários do cronograma

- Estrutura de navegação definitiva do site (responsabilidade: Portal / Arthur) — desenvolvimento em HTML/CSS já em andamento; nova proposta de navegação em página contínua registrada na Reunião 05, ainda não definitiva

- Definição visual detalhada dos personagens e cenários

- Nome definitivo do jogo

- Plataforma final de publicação do jogo

- Mecânicas secundárias de cada fase (além das descritas)

- Finalizar slide de IFDS.

- Produção visual: entrega dos cenários e sprites prevista para 31/08/2026; parte dos assets já incorporada ao repositório

- Produção dos primeiros protótipos.

- Definição final da interface (HUD).

- Continuidade da implementação da fase de IFDS, atualmente com avanço aproximado de dois terços

- Posição exata das quatro áreas na Main Room

- Composição visual final de cada área da Main Room

- Detalhes adicionais da interação dos gates de acesso às fases

- Alteração visual das áreas da Main Room após a conclusão de uma fase

- Utilização definitiva de uma Room de carregamento (mencionada por Breno, não obrigatória)

# 10.  Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/06/2026 | Kali | Criação do documento mestre |
| 1.1 | 20/06/2026 | Kali | Atualização após a segunda reunião: definição da gameplay, storyboard, referências visuais, responsabilidades da equipe, preparação da apresentação de IFDS e revisão do cronograma. |
| 1.2 | 10/07/2026 | Kali | Atualização após a terceira reunião: revisão do andamento dos núcleos, evolução do storyboard (incluindo design dos puzzles e interface), confirmação do robô-guia, definição do sistema de pontuação (boletim final com certificado) e refinamento da mecânica de montagem de computador. |
| 1.3 | 20/07/2026 | Kali | Atualização após a quarta reunião: aprovação do storyboard como base do projeto, revisão do fluxo e das interfaces, consolidação das mecânicas das fases, definição do boletim final e registro das pendências de IFDS, identidade visual e nome do jogo. |
| 1.4 | 17/08/2026 | Kali | Atualização após a quinta reunião: revisão do andamento dos núcleos, confirmação do encerramento do storyboard, avanço da implementação das fases, atualização do desenvolvimento do site, continuidade da produção de sprites e revisão das pendências do projeto. |
| 1.5 | 31/08/2026 | Kali | Atualização após a sexta reunião: revisão do andamento dos núcleos, atualização do prazo de entrega dos cenários e sprites para 31/08/2026, registro do avanço da produção visual e incorporação do assets ao repositório, atualização do andamento do site, Game Maker, mecânicas de fases, fase de iFDS e história. |
| 1.6 | 13/09/2026 | Kali | Atualização após a sétima reunião: registro da substituição da seleção tradicional de fases por uma Main Room navegável (movimentação por WASD, velocidade fixa, sem dash ou rolagem), com acesso às fases por meio de gates interativos; revisão do estado de cada núcleo; registro de atualização pontual enviada por Breno em 20/09/2026 sobre dependência entre parte da implementação e a base visual dos sprites. |

AVALIAÇÃO.EXE

Documento Mestre do Projeto

IFSP Campus São Paulo  ·  Turma 131  ·  2026